Agro360

Sistema de Caracterización Predial Agropecuaria

01. Documento Maestro de Entrega Técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Cliente: | Operador COA / Agrosantander |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | Abril 2026 |
| Elaborado por: | Equipo de Desarrollo |

# 1. Información del Proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Agro360 — Sistema de Caracterización Predial Agropecuaria |
| Cliente | Operador COA / Agrosantander |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de entrega | Abril 2026 |
| Plataforma | Vercel + Supabase |
| Tecnología principal | Next.js 16 / React 19 / TypeScript |

# 2. Resumen Ejecutivo

Agro360 es una aplicación web multirol para la captura, almacenamiento y gestión de caracterizaciones prediales agropecuarias en Santander, Colombia. Soporta el ciclo completo: visita en campo por asesor, evaluación crediticia por analista y consulta de resultados por el productor.

El sistema fue construido sobre Next.js 16, React 19, TypeScript y Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage), desplegado en Vercel con funciones serverless. Incluye formulario de 9 pasos, generación de PDF, notificaciones por correo, captcha, firmas digitales y exportación CSV.

# 3. Lista de Entregables

| N° | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 01 | Documento maestro de entrega técnica | Entregado |
| 02 | Requerimientos funcionales y no funcionales | Entregado |
| 03 | Historias de usuario | Entregado |
| 04 | Casos de uso / fichas funcionales | Entregado |
| 05 | Reglas de negocio | Entregado |
| 06 | Matriz de trazabilidad | Entregado |
| 07 | Documento de arquitectura | Entregado |
| 08 | Diagrama de arquitectura | Entregado |
| 09 | Diagrama de despliegue | Entregado |
| 10 | Modelo entidad-relación | Entregado |
| 11 | Diccionario de datos | Entregado |
| 12 | Código fuente completo | Entregado (Git) |
| 13 | README técnico | Entregado |
| 14 | Scripts de base de datos | Entregado |
| 15 | Manual de instalación y despliegue | Entregado |
| 16 | Variables de entorno de ejemplo | Entregado |
| 17 | Plan de pruebas | Entregado |
| 18 | Casos de prueba | Entregado |
| 19 | Evidencias de prueba | Entregado |
| 20 | Informe de bugs y correcciones | Entregado |
| 21 | Manual de usuario | Entregado |
| 22 | Manual de administrador | Entregado |
| 23 | Manual técnico | Entregado |
| 24 | Manual de soporte | Entregado |
| 25 | Documento de seguridad | Entregado |
| 26 | Matriz de roles y permisos | Entregado |
| 27 | Documento de infraestructura | Entregado |
| 28 | Plan de backup y recuperación | Entregado |
| 29 | Plan de mantenimiento | Entregado |
| 30 | Bitácora de cambios | Entregado |
| 31 | Acta de entrega técnica | Pendiente de firma |
| 32 | Acta de aceptación funcional | Pendiente de firma |
| 33 | Acta de paso a producción | Pendiente de firma |
| 34 | Plan de capacitación | Entregado |
| 35 | Evidencias de capacitación | Pendiente |
| 36 | Matriz de pendientes y riesgos | Entregado |
| 37 | Roadmap de evolución | Entregado |

# 4. Equipo

| Rol | Nombre | Participación |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador principal | Equipo de Desarrollo | Diseño, desarrollo, pruebas, documentación |
| Supervisor técnico | (operador designa) | Revisión técnica |
| Responsable funcional | (operador designa) | Validación y aceptación |

## Firmas

_____________________________________________  Desarrollador / Entrega

Nombre: ________________________  C.C.: _______________

Fecha:  ________________________  Firma: _______________

_____________________________________________  Supervisor Técnico

Nombre: ________________________  C.C.: _______________

Fecha:  ________________________  Firma: _______________

_____________________________________________  Cliente / Receptor

Nombre: ________________________  C.C.: _______________

Fecha:  ________________________  Firma: _______________