Agro360

Sistema de Caracterización Predial Agropecuaria

34. Plan de Capacitación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Cliente: | Operador COA / Agrosantander |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | Abril 2026 |
| Elaborado por: | Equipo de Desarrollo |

# 1. Objetivo

Capacitar a los usuarios clave del sistema Agro360 para su uso autónomo y efectivo, garantizando el aprovechamiento de todas las funcionalidades según el rol asignado.

# 2. Participantes y Roles

| Perfil | Cantidad estimada | Módulo a capacitar |
| --- | --- | --- |
| Administrador del sistema | 1-2 | Gestión completa: usuarios, estados, reportes, admin |
| Asesores técnicos | Variable según operador | Formulario, dashboard, estados, PDF/CSV |
| Analistas crediticios | Variable | Vista de caracterizaciones, cambio de estados crediticios |
| Agricultores/Productores | Referencia | Acceso al portal, consulta de estado |

# 3. Contenido por Módulo

| Módulo | Duración estimada | Temas |
| --- | --- | --- |
| Acceso y autenticación | 30 min | Login, roles, recuperación de contraseña, cierre de sesión |
| Formulario de caracterización | 90 min | 9 pasos, campos obligatorios, fotos, firma, envío |
| Dashboard del asesor | 45 min | Listado, buscador, detalle, PDF, CSV, cambio a REVISADO |
| Panel de administración | 60 min | Usuarios (CRUD), caracterizaciones, estados, estadísticas |
| Portal del agricultor | 30 min | Consulta de estado, radicado, QR, nueva caracterización |
| Flujo de estados | 30 min | Matriz de transiciones, quién puede cambiar qué y cuándo |

# 4. Metodología

- Capacitación presencial o videoconferencia (máximo 8 personas por sesión).

- Demostración en vivo en el ambiente de producción o staging.

- Práctica guiada: cada participante realiza un flujo completo.

- Material de apoyo: manuales de usuario y administrador (docs 21 y 22).

- Evaluación final: completar una caracterización de prueba sin ayuda.